Plan de Normalización de Bases de Datos

SoporteDesk INIA — ssti · GestionTI_INIA · glpi

Documento de trabajo para revisión de equipo — Borrador v0.1

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha de elaboración | 22 de julio de 2026 |
| Alcance | Bases de datos ssti (SQL Server), GestionTI_INIA (SQL Server) y glpi (MySQL) |
| Estado | Borrador — pendiente de revisión y aprobación del equipo |
| Basado en | Auditoría en vivo del esquema real (INFORMATION_SCHEMA, sys.foreign_keys, COUNT(*) por tabla) |
| Próxima acción | Revisión conjunta, decisiones abiertas (sección 9) y aprobación de Fase 0 |

# 1. Resumen ejecutivo

SoporteDesk se apoya en tres bases de datos que crecieron en momentos distintos: ssti (la aplicación actual), GestionTI_INIA (el sistema que la precedió) y glpi (un inventario de activos de terceros). El resultado, a nivel de datos, es que varios conceptos de negocio —quién es una persona, qué es un equipo, cuál es la estructura de sedes y oficinas— existen en más de una tabla sin una fuente única de verdad. Esto genera datos que se desincronizan silenciosamente, tablas "oficiales" vacías porque el flujo real pasa por otro lado, y columnas que copian a mano información que debería ser una referencia.

Este documento propone un modelo normalizado por dominios (Identidad, Organización territorial, Equipos, VPN), con el detalle campo a campo del estado actual, el estado propuesto, el mapeo de migración entre ambos, y un plan de implementación por fases ordenado de menor a mayor riesgo. No se ejecuta nada de este plan sin aprobación explícita del equipo — es la base para esa conversación.

### Hallazgos principales

Identidad duplicada en 4 tablas sin relación entre sí (ad_usuarios_cache, core.Personas, GestionTI_INIA.CorreoUsuarios, usuarios_red).

La tabla vpn (41 columnas) copia a mano datos de persona y de AD que ya existen en otro lado, en vez de referenciarlos.

La organización territorial vive duplicada entre ssti y GestionTI_INIA, unida por 4 tablas puente (org.*Mapeo) en vez de una única fuente.

3 tablas "oficiales" están vacías (equipos, correos, usuarios_red) porque el flujo real pasa por tablas paralelas.

3 respaldos fechados conviven con datos vivos dentro del esquema de producción.

ad_usuarios_cache guarda fechas de Active Directory como texto libre, no como fecha.

# 2. Alcance y objetivos

### Objetivo

Definir un modelo de datos donde cada concepto de negocio (persona, equipo, sede/oficina, solicitud VPN) tenga una única fuente de verdad, con relaciones explícitas por llave foránea en vez de copias de datos, sin perder ninguna de las capacidades actuales de la aplicación.

### Dentro de alcance

Los dominios Identidad, Organización territorial, Equipos y VPN — donde se concentra la duplicación real.

El housekeeping de tablas de respaldo y tablas vacías que compiten con las reales.

El mapeo campo a campo necesario para migrar sin pérdida de datos.

### Fuera de alcance (por ahora)

Impresoras, Licencias, WiFi, Auditoría y Órdenes de servicio: ya están razonablemente normalizados y no presentan los mismos problemas — se listan en la sección 7 sin rediseño.

El esquema interno de GLPI (461 tablas): es de un producto de terceros, no se modifica; solo se define cómo ssti debe referenciarlo.

Migración de datos real (scripts T-SQL de producción): este documento entrega el diseño y el mapeo; los scripts se preparan y revisan aparte, tabla por tabla, una vez aprobado el diseño.

# 3. Estado actual: problemas identificados

## 3.1 Identidad duplicada

Una misma persona puede existir simultáneamente en cuatro tablas, sin que ninguna sea la fuente autorizada:

| Tabla | Filas | Qué representa | Se conecta con las otras por |
| --- | --- | --- | --- |
| ad_usuarios_cache | 1,310 | Caché cruda de cuentas de Active Directory | sam_account_name (string suelto) |
| core.Personas | 100 | Piloto nuevo: documento, cargo, correo institucional | SamAccountName (string suelto) |
| GestionTI_INIA.CorreoUsuarios | 1,198 | Usuarios de Google Workspace | Email (sin relación declarada) |
| usuarios_red | 0 | Iba a ser la cuarta fuente de identidad | usuario (vacía, sin datos) |

Consecuencia directa: la tabla vpn no puede apuntar con una llave foránea a "la persona", así que copia nombre, apellidos, correo, sede, cargo y empresa dentro de cada solicitud.

## 3.2 Snapshots donde debería haber referencia

La tabla vpn tiene 41 columnas. De ellas, 12 son copias de datos que ya existen en otras tablas, en vez de referencias:

| Columnas en vpn | Deberían ser una referencia a… |
| --- | --- |
| titular_nombre, titular_apellidos, titular_correo, titular_cargo, titular_empresa | persona (una vez que exista una fuente única) |
| titular_sede_id, titular_dependencia_id, titular_tipo_contrato_id | persona_asignacion / persona_contrato |
| ad_sam_account_name, ad_display_name, ad_mail, ad_office, ad_organizational_unit | ad_cuenta (vía persona_id) |
| glpi_computer_id, glpi_nombre_equipo, glpi_ip_equipo | equipo_asignacion (referencia lógica a GLPI) |

Nota: guardar una "foto" del titular al momento de la solicitud es legítimo para auditoría — el problema no es querer el snapshot, es que hoy vive mezclado con los datos operativos de la solicitud en la misma fila y las mismas 41 columnas, en lugar de en una tabla de historial separada (ver 4.5).

## 3.3 Organización territorial duplicada

ssti tiene su propia jerarquía sede → dependencia → subdependencia. GestionTI_INIA tiene otra, con nombres distintos (Sedes → Oficinas → Anexos) y campos que ssti no tiene (dirección, ubigeo, ruta de unidad organizativa). Para que ambas convivan hay 4 tablas puente de solo mapeo de IDs:

| Tabla puente | Filas | Conecta |
| --- | --- | --- |
| org.SedeMapeo | 26 | ssti.sedes.id ↔ GestionTI_INIA.Sedes.SedeID |
| org.DependenciaMapeo | 37 | ssti.dependencias.id ↔ GestionTI_INIA.Oficinas.OficinaID |
| org.SubdependenciaMapeo | 18 | ssti.subdependencias.id ↔ GestionTI_INIA.Oficinas.OficinaID |
| org.AnexoMapeo | 1 | ssti.sedes.id ↔ GestionTI_INIA.Anexos (casi sin datos) |

## 3.4 Equipo sin identificador único

El concepto "equipo" existe en tres lugares sin costura formal entre ellos:

| Tabla | Motor | Filas | Rol actual |
| --- | --- | --- | --- |
| equipos | ssti (SQL Server) | 0 | Tabla "oficial", vacía — nunca se pobló |
| inventario_equipos | ssti (SQL Server) | 4 | Agente propio, con matching heurístico hacia equipos |
| glpi_computers | glpi (MySQL) | 992 | Inventario real, recolectado por el agente GLPI |

equipos_enrichment ya referencia correctamente a glpi_computers.id (computer_id) — es el único punto del sistema que trata a GLPI como fuente de verdad de hardware. El resto del sistema no sigue ese mismo patrón todavía.

## 3.5 Housekeeping pendiente

| Elemento | Base | Problema |
| --- | --- | --- |
| core.Personas_Backup_PreCarga_20260720 | ssti | Respaldo fechado, vacío, vive junto a la tabla activa |
| GestionTI_INIA.CorreoUsuarios_Backup_20260416 | GestionTI_INIA | Respaldo fechado con 1,207 filas, sin proceso de purga |
| impresoras_subdependencia_backup_20260720 | ssti | Respaldo de una reasignación masiva, sin fecha de retiro definida |
| equipos, correos, usuarios_red | ssti | Tablas "oficiales" vacías; compiten en el modelo mental del equipo con las tablas reales |

## 3.6 Tipos de dato sin normalizar

ad_usuarios_cache guarda 6 columnas de fecha de Active Directory (when_created, when_changed, pwd_last_set, last_logon_timestamp, account_expires, bad_pwd_count) como nvarchar(50) en vez de datetime2 — cualquier consulta que ordene o filtre por fecha necesita CAST manual, y no hay garantía de que el formato de texto sea siempre parseable.

# 4. Modelo propuesto (to-be)

### Principios de diseño

Una entidad de negocio = una tabla fuente. Persona, equipo y ubicación territorial dejan de tener múltiples "dueños".

Referenciar, no copiar. Cualquier campo que ya vive en otra tabla se reemplaza por una llave foránea.

Los snapshots son legítimos para auditoría, pero viven en tablas de historial separadas de la tabla operativa, nunca mezclados con ella.

GLPI es la fuente de verdad de hardware. ssti no re-almacena lo que GLPI ya recolecta; solo guarda lo que GLPI no puede saber (asignación a persona/oficina, curaduría manual).

Sin llaves foráneas físicas entre motores distintos (SQL Server ↔ MySQL) — la relación con GLPI se documenta y se sincroniza, no se fuerza con una FK que no puede existir.

Convención única: snake_case + sufijo _id bigint en todo ssti (hoy conviven con PascalCase + ID int heredado de GestionTI_INIA).

## 4.1 Dominio: Identidad

Reemplaza la identidad partida en 4 tablas por una única fuente de persona, con AD y Google Workspace como proveedores de atributos que se enlazan a ella, no como identidades paralelas.

### persona

Fuente única de una persona física (funcionario, contratista o tercero). Sustituye a core.Personas como el único lugar donde se responde "quién es esta persona".

Origen: Consolida core.Personas

| Columna | Tipo | Restricción | Relación / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| persona_id | BIGINT | PK, IDENTITY | — |
| tipo_documento | VARCHAR(20) | NULL | — |
| numero_documento | VARCHAR(20) | NULL | — |
| nombres | NVARCHAR(150) | NOT NULL | — |
| apellidos | NVARCHAR(200) | NOT NULL | — |
| sam_account_name | NVARCHAR(120) | NULL, UNIQUE | FK lógica → ad_cuenta.sam_account_name |
| correo_institucional | NVARCHAR(250) | NULL | — |
| telefono | NVARCHAR(50) | NULL | — |
| celular | NVARCHAR(50) | NULL | — |
| empresa | NVARCHAR(250) | NULL | para terceros/contratistas |
| estado_persona | VARCHAR(30) | NOT NULL DEFAULT 'ACTIVO' | — |
| activo | BIT | NOT NULL DEFAULT 1 | — |
| tipo_cuenta_id | INT | NULL | FK → tipo_cuenta_directorio.id |
| fecha_registro | DATETIME2 | NOT NULL | — |
| fecha_actualizacion | DATETIME2 | NULL | — |
| creado_por / actualizado_por | NVARCHAR(100) | NULL | — |

### persona_asignacion

Historial de cargo y ubicación de una persona en el tiempo, con bandera de vigencia. Reemplaza los IDs sueltos de GestionTI_INIA por la jerarquía territorial única de ssti.

Origen: Renombra core.PersonaAsignaciones

| Columna | Tipo | Restricción | Relación / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| persona_asignacion_id | BIGINT | PK | — |
| persona_id | BIGINT | NOT NULL | FK → persona.persona_id |
| subdependencia_id | BIGINT | NULL | FK → subdependencia.subdependencia_id (reemplaza GestionSedeID/GestionAnexoID/GestionOficinaID) |
| cargo | NVARCHAR(250) | NULL | — |
| fecha_inicio / fecha_fin | DATE | NULL | — |
| es_actual | BIT | NOT NULL | — |
| fuente | VARCHAR(30) | NOT NULL | AD_SYNC ¦ MANUAL ¦ RRHH |
| fecha_registro | DATETIME2 | NOT NULL | — |
| creado_por | NVARCHAR(150) | NULL | — |

### persona_contrato

Historial de contratos de una persona. Sin cambios de fondo respecto a hoy, solo llaves consistentes con el resto del dominio.

Origen: Renombra core.PersonaContratos

| Columna | Tipo | Restricción | Relación / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| persona_contrato_id | BIGINT | PK | — |
| persona_id | BIGINT | NOT NULL | FK → persona.persona_id |
| tipo_contrato_id | BIGINT | NOT NULL | FK → tipo_contrato.id |
| cargo | NVARCHAR(250) | NULL | — |
| fecha_inicio / fecha_fin | DATE | NULL | — |
| activo | BIT | NULL | — |
| numero_contrato | NVARCHAR(100) | NULL | — |
| empresa_contratante | NVARCHAR(250) | NULL | — |
| observacion | NVARCHAR(500) | NULL | — |
| fecha_registro | DATETIME2 | NULL | — |
| creado_por | NVARCHAR(150) | NULL | — |

### ad_cuenta

Caché de atributos de Active Directory, con fechas correctamente tipadas y enlace explícito a la persona (en vez de un sam_account_name suelto sin FK real).

Origen: Renombra ad_usuarios_cache

| Columna | Tipo | Restricción | Relación / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| sam_account_name | NVARCHAR(120) | PK | — |
| persona_id | BIGINT | NULL | FK → persona.persona_id (nuevo — hoy no existe) |
| display_name / given_name / surname | NVARCHAR(255) | NULL | — |
| mail | NVARCHAR(255) | NULL | — |
| department / company / title | NVARCHAR(255) | NULL | — |
| telephone_number / mobile / office | NVARCHAR(100/100/255) | NULL | — |
| organizational_unit | NVARCHAR(500) | NULL | — |
| enabled / locked | BIT | NOT NULL | — |
| when_created / when_changed | DATETIME2 | NULL | antes nvarchar(50) — se castea en la migración |
| pwd_last_set / last_logon_timestamp / account_expires | DATETIME2 | NULL | antes nvarchar(50) |
| bad_pwd_count | INT | NULL | antes nvarchar(50) |
| lockout_time | BIGINT | NULL | — |
| groups_text / description / distinguished_name | NVARCHAR(MAX) | NULL | — |
| user_principal_name | NVARCHAR(255) | NULL | — |
| synced_at | DATETIME2 | NOT NULL | — |

days_since_password_change y days_since_last_logon se calculan al vuelo con DATEDIFF en vez de guardarse — hoy pueden quedar desactualizados entre sincronizaciones.

### gw_cuenta

Consolida en una sola tabla lo que hoy son tres: la tabla vacía ssti.correos, la tabla GestionTI_INIA.CorreoUsuarios y su staging crudo Stg_GW_Users.

Origen: Consolida ssti.correos + GestionTI_INIA.CorreoUsuarios + GestionTI_INIA.Stg_GW_Users

| Columna | Tipo | Restricción | Relación / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| gw_cuenta_id | BIGINT | PK | — |
| persona_id | BIGINT | NULL | FK → persona.persona_id |
| email | NVARCHAR(200) | NOT NULL, UNIQUE | — |
| org_unit_path | NVARCHAR(300) | NULL | — |
| estado_cuenta | NVARCHAR(20) | NULL | — |
| ultimo_acceso | DATETIME2 | NULL | — |
| two_sv_enrolled / two_sv_enforced | BIT | NULL | — |
| email_usage_mb / drive_usage_mb / photos_usage_mb / storage_used_mb | DECIMAL(12,2) | NULL | — |
| licencias | NVARCHAR(400) | NULL | lista separada por comas, igual que hoy |
| sincronizado_en | DATETIME2 | NOT NULL | — |

Elimina la necesidad de mantener Stg_GW_Users y CorreoUsuarios_Backup_20260416 vivos en producción; el staging pasa a ser un paso de ETL, no una tabla permanente.

clasificacion_cuenta_ad y tipo_cuenta_directorio se mantienen igual que hoy (core.ClasificacionCuentasAD y core.TiposCuentaDirectorio) — ya están correctamente normalizadas y su FK hacia la cuenta AD sigue siendo válida.

## 4.2 Dominio: Organización territorial

Une la jerarquía de ssti con los campos que hoy solo existen en GestionTI_INIA (dirección, ubigeo, ruta de unidad organizativa), para que ssti deje de depender de una segunda base para describir su propia estructura.

### sede

Nivel más alto de la jerarquía territorial, ahora con dirección y ubigeo propios.

Origen: Enriquece ssti.sedes con campos de GestionTI_INIA.Sedes

| Columna | Tipo | Restricción | Relación / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| sede_id | BIGINT | PK | — |
| nombre | NVARCHAR(150) | NOT NULL | — |
| ubigeo_id | INT | NULL | FK → ubigeo.ubigeo_id (nuevo) |
| direccion | NVARCHAR(300) | NULL | nuevo — hoy solo vive en GestionTI_INIA |
| tipo_sede | VARCHAR(100) | NULL | nuevo |
| tipo_unidad_id | INT | NULL | FK → tipo_unidad.tipo_unidad_id (nuevo) |
| activo | BIT | NOT NULL DEFAULT 1 | — |

### dependencia

Segundo nivel, ahora con auto-referencia para jerarquía (como GestionTI_INIA.Oficinas) y ruta de unidad organizativa para no depender de GestionTI_INIA.UnidadesOrganizativas.

Origen: Enriquece ssti.dependencias

| Columna | Tipo | Restricción | Relación / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| dependencia_id | BIGINT | PK | — |
| sede_id | BIGINT | NOT NULL | FK → sede.sede_id |
| nombre | NVARCHAR(150) | NOT NULL | — |
| dependencia_padre_id | BIGINT | NULL | FK → dependencia.dependencia_id (auto-referencia, nuevo) |
| org_unit_path | NVARCHAR(300) | NULL | nuevo — hoy solo en UnidadesOrganizativas |
| activo | BIT | NOT NULL | — |

subdependencia se mantiene igual que hoy (dependencia_id, nombre, activo). anexo, ubigeo y tipo_unidad son tablas nuevas que importan, respectivamente, GestionTI_INIA.Anexos (81 filas), GestionTI_INIA.Ubigeo (1,875 filas, catálogo geográfico peruano) y GestionTI_INIA.TipoUnidad (2 filas) — una sola vez, no como sincronización continua.

### Qué se retira

org.SedeMapeo, org.DependenciaMapeo, org.SubdependenciaMapeo, org.AnexoMapeo — ya no hace falta mapear IDs entre dos jerarquías si solo existe una.

GestionTI_INIA.Sedes, .Oficinas, .Anexos, .UnidadesOrganizativas, .TipoUnidad, .Ubigeo — se importan una vez a ssti y GestionTI_INIA deja de ser necesaria para este dominio.

## 4.3 Dominio: Equipos

Declara a GLPI como fuente de verdad de hardware (ya lo es de facto: 992 equipos recolectados por su agente, frente a 0 en ssti.equipos y 4 en inventario_equipos). ssti deja de intentar mantener su propio catálogo de hardware y se enfoca en lo que solo ssti puede saber: a qué persona/oficina está asignado un equipo, y las correcciones manuales sobre lo que GLPI reportó.

### equipo_asignacion

Reemplaza la tabla equipos (vacía) con su propósito real: quién tiene asignado cada equipo de GLPI y en qué ubicación. Es la tabla que faltaba para que equipos_enrichment tuviera sentido como capa de curaduría sobre algo, y no sobre una tabla vacía.

Origen: Reemplaza ssti.equipos

| Columna | Tipo | Restricción | Relación / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| equipo_asignacion_id | BIGINT | PK | — |
| glpi_computer_id | BIGINT | NOT NULL, UNIQUE | referencia lógica → glpi.glpi_computers.id (sin FK física, motor distinto) |
| persona_id | BIGINT | NULL | FK → persona.persona_id (reemplaza usuario_red_id suelto) |
| sede_id / dependencia_id / subdependencia_id | BIGINT | NULL | FK |
| codigo_patrimonial / codigo_inventario | NVARCHAR(80) | NULL | — |
| fecha_asignacion | DATE | NULL | — |
| estado | NVARCHAR(30) | NOT NULL | — |

equipo_enrichment, equipo_enrichment_historial y equipo_evidencia se mantienen con la misma forma de hoy (equipos_enrichment, equipos_enrichment_historial, equipos_evidencias) — ya referencian correctamente a glpi_computer_id. Solo se renombran para seguir la convención snake_case singular del resto del modelo.

### Decisión pendiente: ¿se retira inventario_equipos?

inventario_equipos (agente propio, 4 filas) hoy hace un matching heurístico contra equipos por hostname/IP. Si GLPI cubre el mismo terreno con más volumen (992 vs 4), lo natural es retirar el agente propio y consolidar todo en GLPI. Si el agente propio cubre equipos que GLPI no ve (por ejemplo, equipos fuera de dominio), debe quedar como fuente secundaria con una FK real hacia equipo_asignacion.glpi_computer_id en vez del match heurístico actual. Esta decisión es del equipo, no técnica — se documenta en la sección 9.

## 4.4 Dominio: VPN

Separa la solicitud VPN operativa (que debe ser liviana y apuntar por FK a persona y equipo) de la fotografía histórica que hoy vive mezclada en las mismas 41 columnas.

### vpn_solicitud

Núcleo operativo del flujo de aprobación. 41 columnas → 20, porque 12 pasan a ser FK y 8 pasan a la tabla de snapshot de abajo.

Origen: Reemplaza ssti.vpn

| Columna | Tipo | Restricción | Relación / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| vpn_solicitud_id | BIGINT | PK | — |
| persona_id | BIGINT | NOT NULL | FK → persona.persona_id (reemplaza los 7 campos titular_*) |
| equipo_asignacion_id | BIGINT | NULL | FK → equipo_asignacion.equipo_asignacion_id (reemplaza equipo_id + glpi_computer_id/nombre/ip) |
| estado_solicitud_id | INT | NOT NULL | FK → estado_solicitud.estado_solicitud_id |
| numero_ticket | NVARCHAR(50) | NOT NULL | nuevo — obligatorio en el registro; texto libre (no hay tabla de tickets en el modelo; glpi_tickets existe pero no está en uso, 0 filas) |
| ip_asignada | NVARCHAR(45) | NULL | — |
| vence | DATE | NULL | — |
| usuario_vpn / credencial_vpn | NVARCHAR(100/200) | NULL | — |
| tiene_antivirus / antivirus_verificado / analisis_antivirus_realizado | BIT | NULL | — |
| vencimiento_antivirus | DATE | NULL | — |
| sistema_operativo_actualizado / forticlient_instalado / host_actualizado | BIT | NULL | checklist de verificación, sin cambios |
| comentario_responsable | NVARCHAR(500) | NULL | — |
| solicitado_por | BIGINT | NOT NULL | FK → usuario.id (antes nvarchar(80) suelto) |
| fecha_solicitud | DATETIME | NOT NULL | — |
| aprobado_por | BIGINT | NULL | FK → usuario.id (antes nvarchar(80) suelto) |
| fecha_resolucion | DATETIME | NULL | — |

### vpn_solicitud_snapshot

Fotografía inmutable de los datos del titular al momento exacto de la solicitud — para auditoría y trazabilidad legal, sin que la tabla operativa cargue con ellos.

Origen: Nueva — separa lo que hoy son 8 columnas mezcladas en ssti.vpn

| Columna | Tipo | Restricción | Relación / nota |
| --- | --- | --- | --- |
| vpn_solicitud_snapshot_id | BIGINT | PK | — |
| vpn_solicitud_id | BIGINT | NOT NULL, UNIQUE | FK → vpn_solicitud.vpn_solicitud_id (1 a 1) |
| titular_nombre_completo | NVARCHAR(300) | NOT NULL | copiado de persona al crear la solicitud |
| titular_correo / titular_cargo / titular_empresa | NVARCHAR | NULL | — |
| titular_sede / titular_dependencia | NVARCHAR(150) | NULL | texto, no FK — es historia, no debe cambiar si la oficina se renombra después |
| ad_display_name / ad_mail / ad_office / ad_organizational_unit | NVARCHAR | NULL | snapshot de AD al momento de la solicitud |
| fecha_captura | DATETIME2 | NOT NULL | — |

estado_solicitud (renombra vpn.EstadosSolicitud) y vpn_config_institucional se mantienen igual que hoy, ya están correctamente normalizadas.

# 5. Dominios sin cambios estructurales

Estos dominios ya cumplen los principios de la sección 4 (fuente única, FK en vez de copia, tipos correctos). No se rediseñan — se listan aquí para que quede explícito que fueron revisados y no se pasaron por alto.

| Dominio | Tablas | Motivo para no tocar |
| --- | --- | --- |
| Impresoras | impresoras, impresoras_intervenciones(_adjuntos), marcas_impresora, modelos_impresora, modelo_impresora_toners, tipos_impresora | Catálogos ya normalizados; FKs consistentes; único punto de atención es retirar el respaldo impresoras_subdependencia_backup_20260720 (sección 6). |
| Licencias | licencias, licencia_activaciones, tipos_licencia, tipos_bien | 3FN correcta, sin duplicación con otras bases. |
| WiFi | wifi | Tabla catálogo simple, sin problema de normalización. |
| Auditoría | ad_auditoria, movimientos_auditoria, ad_cache_metadata | Registros de bitácora — por diseño no deben normalizarse contra datos mutables. |
| Órdenes de servicio | ordenes_servicio | Tabla única, sin duplicación. |

# 6. Housekeeping: qué se retira

| Elemento | Acción propuesta |
| --- | --- |
| core.Personas_Backup_PreCarga_20260720 | Exportar a archivo frío (backup .bak) y eliminar de la base activa |
| GestionTI_INIA.CorreoUsuarios_Backup_20260416 | Exportar a archivo frío y eliminar |
| impresoras_subdependencia_backup_20260720 | Confirmar que la reasignación masiva fue validada; exportar y eliminar |
| ssti.equipos | Eliminar — reemplazada por equipo_asignacion |
| ssti.correos | Eliminar — reemplazada por gw_cuenta |
| ssti.usuarios_red | Eliminar si se confirma que no se usará — reemplazada conceptualmente por persona + ad_cuenta |
| org.SedeMapeo / DependenciaMapeo / SubdependenciaMapeo / AnexoMapeo | Eliminar tras migrar organización territorial (sección 4.2) |
| GestionTI_INIA completa | Evaluar apagar el servidor/base una vez migrados Identidad y Organización — ver decisión pendiente en sección 9 |

# 7. Mapa de migración campo a campo

Referencia para escribir los scripts de migración. "Transformación" indica si el dato pasa tal cual o necesita conversión.

## 7.1 Identidad

| Origen | Destino | Transformación |
| --- | --- | --- |
| core.Personas.PersonaID | persona.persona_id | directo |
| core.Personas.SamAccountName | persona.sam_account_name | directo |
| core.Personas.Nombres / .Apellidos | persona.nombres / persona.apellidos | directo |
| core.Personas.CorreoInstitucional | persona.correo_institucional | directo |
| core.Personas.GestionOficinaID / GestionSedeID | persona_asignacion.subdependencia_id | resolver vía org.*Mapeo antes de eliminarlas |
| ad_usuarios_cache.when_created (nvarchar) | ad_cuenta.when_created (datetime2) | TRY_CONVERT(datetime2, valor, 126) — validar filas no parseables antes de migrar |
| ad_usuarios_cache.sam_account_name | ad_cuenta.persona_id | resolver por join contra persona.sam_account_name; dejar NULL si no hay match |
| GestionTI_INIA.CorreoUsuarios.* | gw_cuenta.* | directo, mapeo 1 a 1 de columnas equivalentes |
| GestionTI_INIA.CorreoUsuarios.Email | gw_cuenta.persona_id | resolver por join contra persona.correo_institucional |
| ssti.correos (vacía) | — | no requiere migración, tabla sin datos |

## 7.2 Organización territorial

| Origen | Destino | Transformación |
| --- | --- | --- |
| ssti.sedes.* | sede.* | directo |
| GestionTI_INIA.Sedes.Direccion / UbigeoID / TipoSede / TipoUnidadID | sede.direccion / ubigeo_id / tipo_sede / tipo_unidad_id | join vía org.SedeMapeo para encontrar la fila equivalente |
| ssti.dependencias.* | dependencia.* | directo |
| GestionTI_INIA.Oficinas.OficinaPadreID | dependencia.dependencia_padre_id | join vía org.DependenciaMapeo |
| GestionTI_INIA.UnidadesOrganizativas.OrgUnitPath | dependencia.org_unit_path | join por OficinaID vía org.DependenciaMapeo |
| GestionTI_INIA.Anexos.* | anexo.* | join vía org.AnexoMapeo (1 sola fila con mapeo hoy — revisar manualmente antes de migrar) |
| GestionTI_INIA.Ubigeo.* | ubigeo.* | copia directa del catálogo completo (1,875 filas) |
| GestionTI_INIA.TipoUnidad.* | tipo_unidad.* | copia directa (2 filas) |

## 7.3 Equipos

| Origen | Destino | Transformación |
| --- | --- | --- |
| glpi.glpi_computers.id (todas las filas, 992) | equipo_asignacion.glpi_computer_id | una fila por equipo GLPI, aunque no tenga asignación conocida aún |
| ssti.equipos_enrichment.computer_id + sede/dependencia/subdependencia_id | equipo_asignacion.* | directo — hoy ya guarda esta info, solo cambia de tabla contenedora |
| ssti.inventario_equipos.equipo_relacionado_id (match heurístico) | equipo_asignacion.glpi_computer_id | decisión pendiente — ver sección 4.3 |

## 7.4 VPN

| Origen (ssti.vpn) | Destino | Transformación |
| --- | --- | --- |
| usuario_red_id, equipo_id, ip_asignada, vence, estado, estado_solicitud, usuario_vpn, credencial_vpn, checklist (tiene_antivirus…forticlient_instalado), comentario_responsable, solicitado_por, fecha_solicitud, aprobado_por, fecha_resolucion | vpn_solicitud.* | directo, misma fila |
| titular_nombre, titular_apellidos → nombre_completo | vpn_solicitud_id resuelve persona_id vía correo/documento | requiere reconciliación manual: buscar o crear la persona correspondiente antes de insertar |
| titular_correo, titular_cargo, titular_empresa, titular_sede/dependencia (texto), ad_sam_account_name, ad_display_name, ad_mail, ad_office, ad_organizational_unit | vpn_solicitud_snapshot.* | directo, se copian tal cual como historia inmutable |
| glpi_computer_id, glpi_nombre_equipo, glpi_ip_equipo | equipo_asignacion_id (resuelto por glpi_computer_id) | join contra equipo_asignacion; nombre/ip se descartan porque ya viven en GLPI |

# 8. Plan de implementación por fases

Ordenado de menor a mayor riesgo. Cada fase se aprueba y se despliega por separado; ninguna depende de terminar todas las anteriores al 100%, pero sí de que la anterior esté validada en producción por al menos una semana antes de iniciar la siguiente.

## Fase 0 — Housekeeping

Riesgo: Bajo   ·   Duración estimada: 1 día de trabajo + 1 semana de observación

Pasos:

Exportar y retirar las 3 tablas *_Backup_* a un archivo frío fuera de la base activa.

Confirmar con el equipo si equipos, correos, usuarios_red se eliminan o se reactivan; si se eliminan, documentar en el código qué las reemplaza.

No requiere cambios de aplicación si las tablas retiradas ya estaban vacías o sin uso confirmado.

Riesgo y mitigación:

Ninguno — no toca datos vivos ni código en producción.

## Fase 1 — Identidad única

Riesgo: Medio   ·   Duración estimada: 1–2 semanas de desarrollo + 1 semana de validación

Pasos:

Crear persona, persona_asignacion, persona_contrato, ad_cuenta, gw_cuenta con los scripts DDL derivados de la sección 4.1.

Migrar datos con el mapeo de la sección 7.1, incluyendo la reconciliación de personas que hoy solo existen por nombre en ad_usuarios_cache o CorreoUsuarios sin fila en core.Personas.

Actualizar el backend (JPA/Repositorios) para leer de las nuevas tablas.

Dejar las tablas viejas en solo lectura durante la validación antes de eliminarlas.

Riesgo y mitigación:

Alto: toca el módulo de identidad que usan VPN, correos y usuarios de red. Mitigación: migración con las tablas viejas en paralelo (no se eliminan hasta validar), y reconciliación de personas revisada por el equipo, no automática al 100%.

## Fase 2 — Organización territorial

Riesgo: Alto   ·   Duración estimada: 1 semana de desarrollo + 1 semana de validación

Pasos:

Enriquecer sede y dependencia con los campos de GestionTI_INIA (sección 4.2).

Importar anexo, ubigeo, tipo_unidad una sola vez.

Retirar las tablas org.*Mapeo una vez confirmado que ya no se consultan.

Evaluar si GestionTI_INIA puede apagarse para este dominio.

Riesgo y mitigación:

Alto: la jerarquía territorial la referencian casi todos los módulos (equipos, impresoras, VPN, usuarios de red, correos). Mitigación: los IDs de sede/dependencia/subdependencia no cambian, solo se agregan columnas — es una migración aditiva, no destructiva.

## Fase 3 — Equipos

Riesgo: Medio   ·   Duración estimada: 1–2 semanas de desarrollo + 2 semanas de validación

Pasos:

Crear equipo_asignacion y poblarla desde equipos_enrichment (sección 7.3).

Decidir el futuro de inventario_equipos con el equipo (sección 4.3).

Actualizar VwInvComputerFullRepository y los repositorios de GLPI para usar el nuevo modelo de asignación.

Riesgo y mitigación:

Medio: GLPI ya es de facto la fuente de hardware; el cambio formaliza algo que el código ya asume en la práctica (equipos_enrichment.computer_id).

## Fase 4 — VPN

Riesgo: Medio   ·   Duración estimada: 1 semana de desarrollo + 1 semana de validación

Pasos:

Crear vpn_solicitud y vpn_solicitud_snapshot (sección 4.4).

Migrar las 408 solicitudes actuales con el mapeo de la sección 7.4, incluyendo la reconciliación titular → persona_id.

Actualizar el flujo de aprobación en el backend para leer/escribir en las tablas nuevas.

Riesgo y mitigación:

Medio: depende de que la Fase 1 (Identidad) esté validada, porque cada solicitud VPN necesita resolver un persona_id real.

## Fase 5 — Tipos de dato

Riesgo: Bajo   ·   Duración estimada: 2–3 días

Pasos:

Castear las 6 columnas de fecha de ad_usuarios_cache/ad_cuenta a datetime2.

Auditar filas que no puedan convertirse (formato inesperado) antes de aplicar el cambio en firme.

Riesgo y mitigación:

Bajo: cambio de tipo aislado, no afecta relaciones ni lógica de negocio.

# 9. Decisiones pendientes para el equipo

Este plan no se ejecuta sin resolver estos puntos primero — son decisiones de negocio, no técnicas:

¿GestionTI_INIA se apaga por completo después de migrar Identidad y Organización, o sigue viva para algo que este análisis no cubrió?

- De esa db solo usariamos la informacion para el modulo de correo como consulta.

¿usuarios_red se elimina definitivamente o hay un plan para poblarla que este documento no conoce?

- Si se elimina

¿inventario_equipos (agente propio) se retira en favor de GLPI, o cubre casos que GLPI no ve (equipos fuera de dominio, por ejemplo)?si quitamos el agente propio y usamos el glpi.

¿Qué política de retención aplica a los respaldos fechados antes de eliminarlos de la base activa (cuánto tiempo se guardan en frío, quién los aprueba)?

- 30 dias de guardado y eliminacion automatica.

¿Quién reconcilia manualmente los casos donde una persona en ad_usuarios_cache o CorreoUsuarios no tiene fila equivalente en core.Personas al momento de migrar?

- Lo haremos manual, para eso generas un listado para hacerlo.

Orden de las fases: ¿el equipo prioriza Identidad (Fase 1) o Organización (Fase 2) primero? Ambas son independientes entre sí, pero VPN (Fase 4) depende de que Identidad esté lista. Organizacion fase 1, equipo fase 2 , vpn y correos

# 10. Anexo: convenciones del modelo propuesto

| Convención | Regla |
| --- | --- |
| Nombres de tabla | snake_case, singular (persona, no personas ni Personas) |
| Llave primaria | <tabla>_id BIGINT IDENTITY, siempre — se retira el patrón PascalCase + ...ID INT heredado de GestionTI_INIA |
| Llave foránea | mismo nombre que la PK referenciada (persona_id en cualquier tabla que referencie a persona.persona_id) |
| Booleanos | BIT, con prefijo verbal claro (activo, es_actual, tiene_antivirus) |
| Fechas | DATETIME2 para timestamps con hora, DATE para fechas sin hora — nunca NVARCHAR |
| Catálogos | tabla independiente con id + nombre + activo, referenciada por FK — patrón ya usado hoy en tipos_impresora, tipos_licencia, etc. |
| Snapshots/historial | tabla separada con sufijo _historial o _snapshot, nunca columnas mezcladas en la tabla operativa |

# 11. Módulo de Correo — diseño detallado (según decisión del equipo)

Respuesta registrada por el equipo en la sección 9: “GestionTI_INIA sigue viva — de esa base solo usaríamos la información para el módulo de correo, como consulta.” Esta sección desarrolla esa decisión con el detalle de tablas, relación y ejemplos pedido para explicarla.

Esta decisión simplifica el diseño original de la sección 4.1: en vez de migrar los datos de Google Workspace hacia una tabla nueva en ssti (gw_cuenta), el módulo de Correo consulta GestionTI_INIA en vivo y de solo lectura — exactamente el mismo patrón que ya usa hoy vw_GW_Dashboard (com.inia.soportedesk.gestiontiinia.VwGwDashboard.java). No hay tabla nueva que mantener sincronizada ni proceso de migración para este dominio: se reutiliza una arquitectura que ya funciona en producción.

## 11.1 Cómo se relacionan las tablas y las bases de datos

Dos bases, mismo servidor físico (172.16.26.16), consulta cruzada entre catálogos sin necesidad de un segundo datasource JDBC ni de un linked server — SQL Server permite referenciar un catálogo distinto en la misma instancia con la notación catálogo.schema.tabla, que es justo el mecanismo que ya usa la entidad @Table(catalog="GestionTI_INIA", schema="dbo") de hoy.

Figura 1 — Relación entre ssti.persona y GestionTI_INIA (consulta en vivo, sin FK física)

### Lectura del diagrama

persona (ssti) es la única fuente de identidad — no cambia por esta decisión, sigue siendo la tabla que se define en la sección 4.1.

ssti.correos se retira igual que se propuso originalmente, pero ya no se reemplaza por una tabla local: el módulo de Correo no tiene tabla propia, es una vista de consulta.

GestionTI_INIA.CorreoUsuarios y vw_GW_Dashboard permanecen sin cambios, tal como están hoy — la decisión del equipo es no tocarlas, solo seguir leyéndolas.

La relación es correo_institucional = Email: un JOIN normal en tiempo de consulta, no una llave foránea declarada — porque persona vive en ssti y CorreoUsuarios vive en GestionTI_INIA, dos catálogos distintos en el mismo servidor.

## 11.2 Tablas de ejemplo

Datos ilustrativos (no son datos reales de producción) para explicar el flujo con el equipo.

### ssti.persona

| persona_id | nombres | apellidos | sam_account_name | correo_institucional |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4821 | Juan Carlos | Ramírez Soto | jramirez | jramirez@inia.gob.pe |
| 4822 | María Elena | Torres Vega | mtorres | mtorres@inia.gob.pe |

### GestionTI_INIA.dbo.CorreoUsuarios  (se queda en su base, solo lectura)

| UsuarioID | Email | DisplayName | OrgUnitPath | EstadoCuenta | StorageUsedMB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | jramirez@inia.gob.pe | Juan Carlos Ramírez Soto | /Sede Central/TI | ACTIVA | 4820.5 |
| 302 | mtorres@inia.gob.pe | María Elena Torres Vega | /La Molina/Agronomía | ACTIVA | 1240.0 |

### GestionTI_INIA.dbo.vw_GW_Dashboard  (vista ya usada hoy por el backend)

| Email | Sede | Oficina | LicenciasTotales/Asignadas | Verificacion2Pasos | UltimoInicioSesion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jramirez@inia.gob.pe | Sede Central | TI | 120 / 98 | SI | 2026-07-23 08:14 |
| mtorres@inia.gob.pe | La Molina | Agronomía | 120 / 98 | NO | 2026-07-10 17:02 |

### Resultado combinado — lo que vería el módulo de Correo en pantalla

Sin tabla física nueva: se arma en el momento de la consulta, uniendo persona (ssti) con vw_GW_Dashboard (GestionTI_INIA) por correo.

| Persona | Correo | Sede / Oficina | Verificación en 2 pasos | Último acceso | Almacenamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juan Carlos Ramírez Soto | jramirez@inia.gob.pe | Sede Central / TI | Sí | 23/07/2026 08:14 | 4.7 GB |
| María Elena Torres Vega | mtorres@inia.gob.pe | La Molina / Agronomía | No | 10/07/2026 17:02 | 1.2 GB |

## 11.3 Consulta de ejemplo (cross-catalog, mismo servidor)

SELECT
    p.persona_id,
    p.nombres + ' ' + p.apellidos      AS nombre_completo,
    p.correo_institucional,
    gw.Sede,
    gw.Oficina,
    gw.Verificacion2Pasos,
    gw.UltimoInicioSesion,
    gw.StorageUsedMB
FROM        ssti.dbo.persona                  p
LEFT JOIN   GestionTI_INIA.dbo.vw_GW_Dashboard gw
       ON   gw.Email = p.correo_institucional
WHERE p.activo = 1;

En el backend, esto se implementa igual que VwGwDashboard.java hoy: una entidad JPA @Immutable mapeada con @Table(catalog="GestionTI_INIA", schema="dbo"), o un repositorio con una consulta nativa como la de arriba. No requiere una segunda conexión JDBC porque ambas bases están en la misma instancia de SQL Server.

## 11.4 Qué cambia respecto al diseño original de la sección 4.1

| Antes (sección 4.1) | Ahora (decisión del equipo) |
| --- | --- |
| gw_cuenta nueva en ssti, poblada por migración/ETL desde CorreoUsuarios y Stg_GW_Users | No se crea tabla nueva — el módulo de Correo consulta GestionTI_INIA en vivo |
| GestionTI_INIA.CorreoUsuarios se podía apagar tras migrar | GestionTI_INIA se mantiene activa específicamente para esto |
| Riesgo de desincronización entre la copia en ssti y la fuente real de Google Workspace | No aplica — no hay copia, siempre se lee el dato vigente |
| Requería un paso de ETL a mantener en el tiempo | Cero mantenimiento adicional — mismo patrón que ya existe hoy |